| ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |
| --- |
| В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): |
| субъект Российской Федерации | Новгородская область | , |
| муниципальное образование | городской округ Великий Новгород | , |
| населенный пункт | Великий Новгород | , |
| № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): |
|  | 53:23:8724107, 53:23:8724109 |  |
| в целях исполнения государственного (муниципального) контракта |
| от | « | 17 | » | мая |  | 2019 | г. |  |  |
| в период с | « | 17 | » | мая |  | 2019 | г. по « | 20 | » | ноября |  | 2019 | г. |
| будут выполняться комплексные кадастровые работы. |
| Заказчиком комплексных кадастровых работ является: |
|  | Администрация Великого Новгорода (комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода) |  |
| Адрес | Великий Новгород, ул. Большая -Власьевская, д. 4 |  |
| Адрес электронной почты | bea@adm.nov.ru | Номер контактного телефона | 8 8162 994-045 |  |
| Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры): |
| Фамилия, имя, отчество | Степанова Светлана Сергеевна |  |
| Адрес | 160004, Россия, Вологодская область, Вологодский район, пос. Харачаево, д. 4, кв. 10 |  |
| Адрес электронной почты | s.s.stepanova@bk.ru | Номер контактного телефона | 8-911-501-27-57/ 8-911-529-94-08 |  |
| Квалификационный аттестат: |
| Идентификационный номер | 35-13-325 | дата выдачи | 19.02.2013 |  |
| Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом |
| которой является кадастровый инженер | Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров» |  |
| Фамилия, имя, отчество Пельшмяков Денис Вячеславович |
| Адрес | 160004, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Гончарная, д. 13, кв. 43 |  |
| Адрес электронной почты | denis86_09@inbox.ru | Номер контактного телефона | 8-911-501-27-57/ 8-953-510-58-37 |  |
| Квалификационный аттестат: |
| Идентификационный номер | 35-10-59 | дата выдачи | 27.12.2010 |  |
| Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом |
| которой является кадастровый инженер | Ассоциация СРО «Гильдия кадастровых инженеров» |  |
| Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры |
|  | ООО «СЕВЕР-ИНЖИНИРИНГ» |  |
| График выполнения комплексных кадастровых работ |
|  | Время выполнения работ (с 9 до 18 часов) |  | Место выполнения работ |  | Виды работ |  |
|  | 17.05.2019-16.07.2019 |  | Великий Новгород |  | Подготовительный этап, в том числе уведомление о начале работ, сбор исходных данных, проведение обследований в натуре и геодезической съемки территории, сбор исполнителем информации об адресах регистрации, внесение в ЕГРН сведений об учете адресов правообладателей. |  |
|  | Не позднее 05.08.2019 |  | Великий Новгород |  | Этап 1, в том числе обследование объектов, определение их характеристик, определение координат точек местоположения объектов, подготовка проектов карт-планов. |  |
|  | Не позднее 01.11.2019 |  | Великий Новгород |  | Этап 2, в том числе проведение заседания согласительной комиссии, принятие возражений в согласительную комиссию. |  |
|  | Не позднее 07.11.2019 |  | Великий Новгород |  | Этап 3, в том числе утверждение карт-планов. |  |
|  | Не позднее 20.11.2019 |  | Великий Новгород |  | Этап 4, внесение сведений в ЕГРН об объектах комплексных кадастровых работ, сдача работ. |  |
| Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. |
| Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. |
| Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Маяковского, д. 21, адрес электронной почты KC35@mail.ru |
| Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. |